中山大学

本科课程教学大纲

学院（系）信息管理学院

课程名称 信息技术项目管理

二〇二五

课程教学大纲

（编写日期：2025年06月）

一、课程基本信息

| 信息技术项目管理 Project Management of Information Technology |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程类别 | 专选 | 课程编码 | IM3125 | 开课单位 | 信息管理学院 |
| 学分 | 2 | 学时 | 36 | 授课年级 | 大三 |
| 面向专业/大类 | 信息管理与信息系统Information Management and Information Systems |  |  |  |  |
| 课程负责人 | PENG GUOCHAO |  |  |  |  |
| 先修课程 |  |  |  |  |  |
| 课程目标 | By the end of the module students will be able to: 1. Demonstrate awareness of the need for effective management of IS projects; 2. Understand and use techniques for estimating IS and IT activities; 3. Show awareness of risk assessment and management issues for IS projects; 4. Show awareness of quality issues for IS projects; 6. Demonstrate the skills to schedule human and other resource for the development of an IS/IT system; 7. Produce a project plan which indicates deliverables and milestones |  |  |  |  |

二、课程基本内容（要求有一定的字数，不能过于简单）

（一）教学进度表

| 章节次序及名称(细化至节，必填) | 主要教学内容(必填) | 所需学时(必填) | 育人元素 | 重点、难点(选填) | 周次(选填) | 备注(选填) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一章：课程导论 | Introduction to the Basic Principles of Project Management | 2 | 介绍《十四五规划建议》中“发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合”的意义，并介绍项目管理对企业数字化转型的重要性。 |  |  |  |
| 第一章：课程导论 | IS Development Methodologies: a Comparative Discussion of Approaches | 2 | 介绍我国智能制造及企业数字化转型成功案例，讨论信息系统设计与分析工具对企业数字化转型的重要性。 |  |  |  |
| 第二章：项目管理软件实操 | Introduction to Project Management Software: Practical session | 2 | 无 |  |  |  |
| 第二章：项目管理软件实操 | Introduction to Project Management Software II: Practical session | 2 | 无 |  |  |  |
| 第三章：项目计划的制订 | Overview of an Information Systems Project Structure: from feasibility to testing. | 2 | 配合我国相关成功案例，介绍新时代数字经济下，如何通过制定高效的项目计划促使各类国家重大工程的成功实施。 |  |  |  |
| 第三章：项目计划的制订 | Student Presentation of case-study analysis | 2 | 无 |  |  |  |
| 第三章：项目计划的制订 | Estimating Effort and Development Resources | 2 | 配合我国相关成功案例，介绍新时代数字经济下，如何通过高质量的时间管控促使各类国家重大工程的成功实施。 |  |  |  |
| 第三章：项目计划的制订 | Student Presentation of case-study analysis | 2 | 无 |  |  |  |
| 第三章：项目计划的制订 | Quality Assurance and Management Practice | 2 | 配合我国相关成功案例，介绍新时代数字经济下，质量管理对企业数字化转型的重要性。 |  |  |  |
| 第三章：项目计划的制订 | Student Presentations of case-study analysis | 2 | 无 |  |  |  |
| 第三章：项目计划的制订 | Risk Assessment and Management | 2 | 配合我国相关成功案例，介绍新时代数字经济下，风险管理对企业数字化转型的重要性。 |  |  |  |
| 第三章：项目计划的制订 | Student Presentations of case-study analysis | 2 | 无 |  |  |  |
| 第三章：项目计划的制订 | Human Resources Scheduling, Supervising and Motivating | 2 |  |  |  |  |
| 第四章：项目管理的技巧 | Advanced Project Management and Control Techniques | 2 |  |  |  |  |
| 第四章：项目管理的技巧 | System Testing, Installation, Maintenance and Review | 2 |  |  |  |  |
| 第四章：项目管理的技巧 | Projects Closing and Review | 2 |  |  |  |  |
| 第四章：项目管理的技巧 | Practical work on Case-Study supported by small-group tutorials | 2 |  |  |  |  |
| 第四章：项目管理的技巧 | Practical work on Case-Study supported by small-group tutorials | 2 |  |  |  |  |

合计:36

（二）教学环节安排

（对各种教学环节的安排如：实验、实习、习题课、作业等以及本课程与其他相关课程的联系、分工等作必要说明，教学环节的安排体现高阶性、创新性、挑战度）

The module will be taught using a mixture of formal lectures, tutorials and small group-based practical project work. Students learn through a combination of lectures, practical sessions, practical exercises, seminars and tutorials.

（三）教学方法

（包括课堂讲授、提问研讨，课后习题和答疑等情况，要增加团队学习、小组大作业、实验课和理论课的结合、使用信息技术方法、由教师和知识为中心转化为以学生和学习为中心）

Most sessions involve both practical and theoretical elements. Lectures will provide advance organizers into the theoretical aspects, but will cover key principles and theoretical frameworks as well as highlight current issues and debates in the field. Case examples are incorporated into lectures where appropriate and there are practical tutorials and seminars devoted to case study analysis.

（四）课程教材（主讲教材尽量使用“马工程”和国家规划教材，在同类教材中，优先选用国家级规划教材，凡教材选用范围中有“马工程”重点教材的，必须选用工程重点教材。）

Cadle J. and Yeates, D. (2007). Project Management for Information Systems (5th Edition). Pearson Education Canada. ISBN: 978-0-13-206858-1. (1 copy available in the East Campus Library).

Avison D.E. & Fitzgerald G. (2006). Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools (6th Edition). Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill Education (UK). ISBN 0-07-709626-6 (10 copies available in the East Campus Library)

（五）主要参考书目

（推荐若干参考书，并注明书名、作者、出版社、版本、出版日期等，每个章节指定一定数量、明确的阅读资料）

Brown, J.. (2014) The Handbook of Program Management: How to Facilitate Project Success with Optimal Program Management (2nd Second Edition). The McGraw-Hill Companies, ISBN 978-0071837859

Frame, J. (2003) Managing Projects in Organizations: How to Make the Best Use of Time, Techniques, and People (3rd edition), Jossey-Bass, ISBN 0-787-96831-5

Kerzner, H., Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, (10th edition), Wiley, 2009, ISBN 0-470-27870-6

Meredith, R. and Mantel, Jr., S., (2008) Project Management: A Managerial Approach (7th edition), Wiley, 2008, ISBN 0-470-22621-8

Schwalbe, K., (2009) Information Technology Project Management (6th edition), Course Technology, 2009, ISBN 0-324-78692-1

（六）成绩评定方式

课程考核应坚持过程性与结果性考核相结合，采用多种形式、多个阶段的考核方式，平时成绩一般占 40%~60%左右。

考 核 方 式：考查

成绩录入方式： 百分制

总评成绩=平时成绩40%+期末成绩60%，期末考核方式为考查。

平时成绩包含3篇与信息技术项目计划相关的报告与演讲（40%），期末考查包括一篇3000字的论文（60%）。

注：教学大纲一律使用A4纸，正文为小四号宋体。